# ead23827908

Willian Batista Oliveira

# Desenvolvimento do Jogo - Gútema: Aventura no Quintal

Este documento detalha o desenvolvimento do jogo *Gútema: Aventura no Quintal*, um jogo de aventura onde o protagonista, Gútema, explora o quintal de sua casa através de uma narrativa imaginativa, assumindo diferentes papéis de animais. Abaixo estão todas as informações relevantes para o planejamento, organização e execução deste projeto, utilizando plataformas de gerenciamento de tarefas como Trello, lógica de programação, definição de equipe e metodologias de desenvolvimento.

## 1. Cronograma de Desenvolvimento

O cronograma de desenvolvimento foi estruturado para acompanhar todas as fases de criação do jogo, desde a pré-produção até o lançamento final. Cada etapa inclui marcos importantes e prazos, detalhados semanalmente. Segue abaixo o cronograma completo do projeto.

Aqui está uma sugestão de cronograma inicial para o desenvolvimento do jogo de aventura Gútema em que o protagonista, um garotinho negro de cabelo ruivo, vive uma aventura imaginativa no quintal de sua casa. Esse cronograma está organizado em semanas e abrange desde a fase de pré-produção até a finalização do jogo.

Fase/Atividade                          | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pré-produção                        
- Definição de conceito e narrativa         ✔
- Criação do documento de design (GDD)   ✔
- Pesquisa visual (arte e estilo gráfico)   ✔
- Storyboard e design dos personagens      ✔
- Criação dos assets iniciais (protótipos)    ✔
- Planejamento de fases e mecânicas     ✔

2. Produção Inicial                    
- Desenvolvimento do ambiente (quintal)      ✔
- Programação de mecânicas básicas     ✔
- Animações dos personagens   ✔
- Desenvolvimento das fases (transformações)   ✔ 
- Implementação de interações    ✔

3. Testes de Jogabilidade e Ajustes     
- Testes iniciais de jogabilidade   ✔
- Ajustes de mecânicas e animações   ✔
- Feedback dos testes e implementação   ✔

4. Refinamento e Polimento              
- Refinamento de arte e efeitos visuais     ✔
- Ajustes finais no ambiente e personagens    ✔
- Testes finais e QA    ✔
- Implementação de correções finais    ✔

5. Finalização e Lançamento             
- Preparação de materiais de divulgação    ✔
- Lançamento do jogo     ✔

## 2. Lista de Recursos Necessários

Para o desenvolvimento de *Gútema: Aventura no Quintal*, foram identificados vários recursos essenciais, divididos entre recursos humanos, técnicos, artísticos e outros recursos complementares para garantir a organização e execução eficaz do projeto.

1. Recursos Humanos
- Produtor de Jogos: Coordenação geral do projeto, cronogramas, e comunicação entre as equipes.
- Designer de Jogos: Responsável pelo design de fases, mecânicas e narrativa do jogo.
- Artista 2D/3D: Desenvolvimento de concept art, assets gráficos dos personagens, ambientes e UI.
- Animador: Criação das animações dos personagens, animais e elementos de cenário.
- Programador: Programação do motor do jogo (game engine), desenvolvimento das mecânicas e sistemas de jogo.
- Engenheiro de Som: Criação e edição de efeitos sonoros para cada ação do personagem e dos animais.
- Compositor de Trilha Sonora: Composição e produção das músicas de fundo para cada fase do jogo.
- Testador de Qualidade (QA): Testes de jogabilidade, identificação de bugs e feedback sobre experiência do usuário.

2. Recursos Técnicos
- Game Engine: Uma engine como Unity ou Unreal para desenvolvimento do jogo, programação e integração de assets.
- Softwares de Design Gráfico: Ferramentas como Adobe Photoshop e Illustrator para criação de concept art e sprites.
- Software de Modelagem e Animação 3D: Blender ou Maya para modelagem e animação dos personagens e cenário.
- Ferramenta de Controle de Versão: Git ou uma plataforma como GitHub/GitLab para gerenciamento de código e assets.
- Editor de Som: Software como Audacity ou Adobe Audition para edição de efeitos sonoros.
- Software de Composição Musical: FL Studio ou Ableton para criação da trilha sonora.
- Computadores e Equipamentos Gráficos: Computadores com alto desempenho gráfico e tablets de desenho para criação de arte e animação.

3. Recursos Artísticos e Sonoros
- Concept Art: Arte conceitual dos personagens (Gútema e versões animais) e do ambiente (quintal com áreas específicas).
- Assets Gráficos: Elementos visuais como personagens, cenários, objetos interativos (como brinquedos, plantas e animais).
- Sprites Animados: Animações para os personagens e animais em diferentes ações, como correr, pular e interagir.
- Efeitos Visuais: Partículas para efeitos de ação e de interações no ambiente.
- Efeitos Sonoros: Sons de passos, latidos, miados, canto de pássaros, e outros sons que refletem a interação do jogador.
- Trilha Sonora Original: Música ambiente que cria a atmosfera de aventura e imaginação no quintal.

4. Outros Recursos Necessários
- Licenças de Software: Licenças para todos os softwares e ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento.
- Espaço de Trabalho: Um ambiente colaborativo para a equipe, seja físico ou através de plataformas de colaboração remota.
- Servidores de Teste e Armazenamento: Espaço na nuvem para backup dos arquivos, armazenamento e compartilhamento dos recursos.
- Equipamentos de Teste: Consoles ou dispositivos móveis para garantir compatibilidade e otimização em diferentes plataformas.

## 3. Ferramentas de Gerenciamento - Trello

Para o gerenciamento do projeto, foi utilizado o Trello, uma ferramenta visual que permite organizar tarefas através de quadros, listas e cartões. O Trello facilita a atribuição de responsabilidades, prazos e o acompanhamento das atividades, promovendo uma visão clara do progresso do projeto e da comunicação entre os membros da equipe.

## 4. Lógica de Programação e Desenvolvimento

A lógica de programação para o desenvolvimento de *Gútema* envolve a implementação de mecânicas básicas de jogo, como movimentação, colisão e transformação do personagem em diferentes animais para explorar novas áreas. O motor de jogo (game engine) selecionado para o projeto é o Unity, pela sua facilidade de uso e recursos visuais. A lógica básica considera variáveis de estado, eventos de interação com o cenário e animações que acompanham a narrativa de transformação.

# Lista Detalhada de Recursos Necessários para o Projeto "Gútema"

Para o desenvolvimento do jogo 'Gútema: Aventura no Quintal', será necessária uma lista abrangente de recursos, classificados em várias categorias, incluindo recursos humanos, técnicos, e artísticos. Abaixo estão os principais recursos detalhados.

## 1. Recursos Humanos

- **Produtor de Jogos**: Coordenação geral do projeto, cronogramas, e comunicação entre as equipes.
- **Designer de Jogos**: Responsável pelo design de fases, mecânicas e narrativa do jogo.
- **Artista 2D/3D**: Desenvolvimento de concept art, assets gráficos dos personagens, ambientes e UI.
- **Animador**: Criação das animações dos personagens, animais e elementos de cenário.
- **Programador**: Programação do motor do jogo (game engine), desenvolvimento das mecânicas e sistemas de jogo.
- **Engenheiro de Som**: Criação e edição de efeitos sonoros para cada ação do personagem e dos animais.
- **Compositor de Trilha Sonora**: Composição e produção das músicas de fundo para cada fase do jogo.
- **Testador de Qualidade (QA)**: Testes de jogabilidade, identificação de bugs e feedback sobre experiência do usuário.

## 2. Recursos Técnicos

- **Game Engine**: Uma engine como Unity ou Unreal para desenvolvimento do jogo, programação e integração de assets.
- **Softwares de Design Gráfico**: Ferramentas como Adobe Photoshop e Illustrator para criação de concept art e sprites.
- **Software de Modelagem e Animação 3D**: Blender ou Maya para modelagem e animação dos personagens e cenário.
- **Ferramenta de Controle de Versão**: Git ou uma plataforma como GitHub/GitLab para gerenciamento de código e assets.
- **Editor de Som**: Software como Audacity ou Adobe Audition para edição de efeitos sonoros.
- **Software de Composição Musical**: FL Studio ou Ableton para criação da trilha sonora.
- **Computadores e Equipamentos Gráficos**: Computadores com alto desempenho gráfico e tablets de desenho para criação de arte e animação.

## 3. Recursos Artísticos e Sonoros

- **Concept Art**: Arte conceitual dos personagens (Gútema e versões animais) e do ambiente (quintal com áreas específicas).
- **Assets Gráficos**: Elementos visuais como personagens, cenários, objetos interativos (como brinquedos, plantas e animais).
- **Sprites Animados**: Animações para os personagens e animais em diferentes ações, como correr, pular e interagir.
- **Efeitos Visuais**: Partículas para efeitos de ação e de interações no ambiente.
- **Efeitos Sonoros**: Sons de passos, latidos, miados, canto de pássaros, e outros sons que refletem a interação do jogador.
- **Trilha Sonora Original**: Música ambiente que cria a atmosfera de aventura e imaginação no quintal.

## 4. Outros Recursos Necessários

- **Licenças de Software**: Licenças para todos os softwares e ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento.
- **Espaço de Trabalho**: Um ambiente colaborativo para a equipe, seja físico ou através de plataformas de colaboração remota.
- **Servidores de Teste e Armazenamento**: Espaço na nuvem para backup dos arquivos, armazenamento e compartilhamento dos recursos.
- **Equipamentos de Teste**: Consoles ou dispositivos móveis para garantir compatibilidade e otimização em diferentes plataformas.